**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Los avances que hemos hecho en este este proyecto son:*   * *Épica de sistema de publicaciones y feed* * *Épica de filtro por selección de juego* * *Épica de inicio de sesión y creación de usuario* * *4 de 8 artefactos de sistema de administración* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | *Tenemos de documentación que respalde la planificación y el desarrollo del sistema, documentación como, tablero de actividades, plan de pruebas, diagramas, etc.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *- configuración de ambientes*  *-Proponer solución informática*  *-Desarrollar solución de software*  *-Construir modelo de datos*  *-Construir programas y rutinas de variada complejidad*  *-Realizar pruebas de calidad*  *-Construir el modelo arquitectónico*  *-Implementar soluciones sistémicas* | *Preparación del ambiente*  *Sistema de Publicaciones (Feed Vista principal)*  *Selección de Juego*  *Inicio de sesión y Creación de Usuario*  *Comunicación de Usuarios y Grupos*  *Sistema de Administración*  *Tienda de Íconos y Marcos Personalizados* | *-React*  *-Expo*  *-Android studio*  *-Vs code*  *-supabase* | *1 semana* | *Documentación: Fabian Gonzalez*  *Desarrollo: Bastián Venegas* | *Nos ha complicado el factor “supuestos” de este proyecto* | *Preparación del ambiente Completado*  *Sistema de Publicaciones (Feed Vista principal) Completado*  *Selección de Juego Completado*  *Inicio de sesión y Creación de Usuario Completado*  *Comunicación de Usuarios y Grupos Pendiente*  *Sistema de Administración En curso*  *Tienda de Íconos y Marcos Personalizados Pendiente* | *Eliminamos el sistema de plantillas, el inicio de sesión con Google, agregamos el usuario de moderador y remplazamos la selección de juego por un filtro de selección de juego para los posts* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Personalmente siento que hemos cumplido con los plazos, pero igualmente nos ha complicado el factor “supuestos” de este proyecto, es decir, ya que no es para un cliente físicamente existente sino para una comunidad, constantemente estamos actualizando y adaptando cosas de la documentación a nuestro proyecto |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  Eliminamos el sistema de plantillas, el inicio de sesión con Google, agregamos el usuario de moderador y remplazamos la selección de juego por un filtro de selección de juego para los posts. Esto ya que había actividades que eran redundantes o que provocaban ruido visual en el sistema |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Las actividades que no hemos iniciado aún son:  -Comunicación de Usuarios y Grupos  - Tienda de Íconos y Marcos Personalizados  Ya que si bien son actividades que están tomadas en cuenta en el sistema son concentramos en las funcionalidades clave de la aplicación como pueden ser: Sistema de Publicaciones (Feed Vista principal), Selección de Juego, etc. |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)